ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN 1

LAPLACE AI AGENT

GVLT: Võ Tuấn Kiệt

Sinh viên thực hiện:

Tô Thành Nguyên - 24521207

Thời gian thực hiện: 10/08/2026 - 06/12/2026

Tp. Hồ Chí Minh, 08/2026

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: Laplace AI Agent - Xây dựng AI Agent thực thi tác vụ qua ứng dụng nhắn tin

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Võ Tuấn Kiệt

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/08/2026 đến ngày 06/12/2026 (dự phòng đến 20/12/2026)

Sinh viên thực hiện:

Tô Thành Nguyên - 24521207

Nội dung đề tài:

1. Lý do chọn đề tài

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ rất tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ được sử dụng dưới dạng chatbot hỏi - đáp, hệ thống chủ yếu dừng ở mức tạo ra câu trả lời chứ chưa trực tiếp hoàn thành công việc cho người dùng. Khoảng cách giữa “nói được” và “làm được” chính là khoảng trống mà công nghệ AI Agent hướng tới lấp đầy.

Một AI Agent mở rộng năng lực của mô hình bằng cách cho phép nó nhận diện mục tiêu của người dùng, lựa chọn và gọi các công cụ bên ngoài, duy trì trạng thái của tác vụ qua nhiều bước, xử lý lỗi và điều chỉnh hành động, yêu cầu xác nhận khi hành động có thể tạo ra tác động thực tế, đồng thời lưu lại quá trình thực thi để kiểm tra và đánh giá.

Thực tế cho thấy nhiều dự án AI Agent chỉ dừng ở mức demo: chạy được vài kịch bản đẹp nhưng chưa chứng minh được độ tin cậy, chưa đo được chi phí và chưa truy vết được nguyên nhân thất bại. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng đủ chức năng, sinh viên xác định trọng tâm của đề tài là độ tin cậy: hành động nhạy cảm phải được xác nhận, kết quả phải có bằng chứng kiểm chứng và toàn bộ quá trình thực thi phải quan sát được.

Telegram được chọn làm kênh giao tiếp vì hỗ trợ đầy đủ tin nhắn, tệp tài liệu và nút bấm tương tác - vừa đủ cho cơ chế xác nhận hành động; đồng thời việc tạo bot rất thuận tiện, phù hợp cho việc thử nghiệm một trợ lý cá nhân hoạt động liên tục trên thiết bị di động.

Chính vì những lý do trên, sinh viên quyết định chọn đề tài “Laplace AI Agent - Xây dựng AI Agent thực thi tác vụ qua ứng dụng nhắn tin”, với trọng tâm là hiện thực hóa vòng lặp của Agent: hiểu yêu cầu - quyết định - gọi công cụ - quan sát kết quả - tiếp tục hoặc kết thúc.

2. Mục tiêu đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nguyên mẫu AI Agent có thể tiếp nhận yêu cầu qua Telegram và thực thi một số công việc thực tế theo cơ chế có kiểm soát, có lưu trạng thái, có xác minh kết quả và có khả năng truy vết.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Telegram Bot làm kênh giao tiếp giữa người dùng và Agent: nhận tin nhắn, lệnh, tệp tài liệu; gửi phản hồi và nút xác nhận.

- Thiết kế Agent Runtime thực hiện vòng lặp suy luận - hành động - quan sát, có giới hạn số bước, thời gian và chi phí cho mỗi lần xử lý.

- Xây dựng cơ chế đăng ký, lựa chọn, kiểm tra và thực thi công cụ; hỗ trợ tối thiểu ba nhóm công cụ: tra cứu thông tin trên web, xử lý tài liệu và tạo công việc/nhắc lịch.

- Duy trì ngữ cảnh hội thoại và trạng thái công việc theo từng người dùng (Session Memory).

- Thiết kế Approval Gate yêu cầu xác nhận trước hành động nhạy cảm, có hiển thị nội dung dự kiến.

- Xây dựng cơ chế kiểm chứng kết quả bằng bằng chứng thực tế thay vì tin vào lời tự khai của mô hình.

- Ghi lại lịch sử gọi công cụ, kết quả, lỗi, chi phí và thời gian xử lý; xây trang web đơn giản để tra cứu nhật ký thực thi.

- Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử để đánh giá khả năng chọn đúng công cụ, hoàn thành tác vụ và chặn đúng hành động rủi ro.

3. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung xây dựng một AI Agent cá nhân dạng single-agent, giao tiếp qua Telegram, phục vụ một người dùng hoặc nhóm nhỏ.

Phạm vi môi trường:

- Hệ thống backend triển khai trên máy chủ; người dùng tương tác qua ứng dụng Telegram trên di động hoặc máy tính.

- Trang quan sát nhật ký thực thi và kết quả đánh giá chạy trên localhost, chỉ đọc, phục vụ quan sát và báo cáo.

Phạm vi chức năng:

| Nhóm chức năng | Mô tả | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Giao tiếp qua ứng dụng nhắn tin | Nhận tin nhắn, lệnh, tệp tài liệu; gửi phản hồi, tiến độ và nút xác nhận. | Bắt buộc |
| Agent Runtime | Phân tích yêu cầu, quyết định trả lời trực tiếp hoặc gọi công cụ, giới hạn số bước thực thi. | Bắt buộc |
| Web Research Tool | Tìm kiếm, thu thập và tóm tắt thông tin từ một số nguồn, kèm trích dẫn. | Bắt buộc |
| File Understanding Tool | Nhận tệp, trích xuất nội dung và tóm tắt hoặc nhận diện thông tin quan trọng. | Bắt buộc |
| Task/Reminder Tool | Tạo công việc và gửi thông báo vào thời điểm đã định. | Bắt buộc |
| Session Memory | Lưu hội thoại gần nhất, trạng thái tác vụ và kết quả công cụ. | Bắt buộc |
| Approval Gate | Tạm dừng hành động, hiển thị nội dung dự kiến và chờ người dùng xác nhận. | Bắt buộc |
| Execution Logging | Ghi công cụ, dữ liệu vào - ra, trạng thái, thời gian và lỗi; có trang tra cứu. | Bắt buộc |
| Kiểm chứng và đánh giá | Kiểm chứng kết quả bằng bằng chứng thực tế; bộ kịch bản đánh giá chạy lặp lại được. | Bắt buộc |
| Calendar Integration | Tạo sự kiện lịch thông qua API bên ngoài. | Mở rộng |

Ngoài phạm vi phiên bản đầu tiên:

Để bảo đảm khả năng hoàn thành đúng hạn, phiên bản đầu tiên chưa triển khai: hệ thống multi-agent; điều khiển máy tính hoặc chạy lệnh tùy ý; browser automation hoàn chỉnh; kho plugin mở hoặc Agent tự sinh công cụ; fine-tuning mô hình; nền tảng nhiều tổ chức; thực hiện hành động nhạy cảm mà không có xác nhận.

4. Đối tượng sử dụng

- Sinh viên và người đi làm cần một trợ lý cá nhân giúp tra cứu thông tin, tóm tắt tài liệu, quản lý nhắc việc và lịch ngay trong ứng dụng nhắn tin quen thuộc.

- Người dùng thường xuyên nhận tài liệu qua Telegram và cần nắm nhanh nội dung quan trọng mà không phải đọc từng tệp.

- Người học và nghiên cứu về AI Agent cần một hệ thống tham chiếu có mã nguồn rõ ràng, quan sát được quá trình suy luận và có bộ đánh giá định lượng.

5. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu các nguyên lý thiết kế AI Agent (vòng lặp suy luận - hành động, tổ chức context, thiết kế công cụ, an toàn, đánh giá) từ tài liệu chuyên khảo làm cơ sở cho các quyết định kiến trúc.

- Phân tích cách các sản phẩm Agent hiện có tổ chức vòng lặp, giao diện công cụ và cơ chế phê duyệt hành động.

- Phát triển lặp theo Scrum: chia tiến độ thành các sprint hai tuần; mỗi sprint có mục tiêu, danh sách công việc theo tuần và sản phẩm bàn giao rõ ràng; báo cáo tiến độ với giảng viên khi kết thúc sprint.

- Phát triển theo lát cắt dọc: mỗi sprint hoàn thiện một luồng chạy được từ đầu tới cuối, bảo đảm luôn có bản demo được ở mọi thời điểm.

- Kiểm thử song song với cài đặt; các thay đổi quan trọng được đánh giá lại trên cùng một bộ kịch bản để so sánh trước - sau, tránh cải tiến theo cảm tính.

- Quản lý mã nguồn bằng Git trên GitHub: mỗi tính năng một nhánh, kiểm thử tự động trước khi hợp nhất.

6. Công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ và backend: Python, framework FastAPI.

- Kênh giao tiếp: Telegram Bot API.

- Mô hình ngôn ngữ: kết nối qua chuẩn OpenAI-compatible, linh hoạt lựa chọn nhà cung cấp mô hình.

- Cơ sở dữ liệu: SQLite lưu phiên làm việc, tin nhắn, tác vụ, bộ nhớ và nhật ký thực thi.

- Lập lịch và công việc nền: APScheduler cho nhắc lịch và các tác vụ hẹn giờ.

- Giao diện quan sát: trang web đơn giản chạy trên localhost để xem nhật ký thực thi và kết quả đánh giá.

- Công cụ xây dựng ứng dụng: Visual Studio Code, Docker, GitHub.

7. Kết quả mong đợi

- Xây dựng và triển khai thành công một AI Agent hoàn chỉnh có các chức năng như đã đề ra, hoạt động ổn định qua Telegram và thực thi được các tác vụ nhiều bước.

- Mọi hành động có tác động ra bên ngoài đều được người dùng xác nhận trước khi thực hiện; các tình huống rủi ro được nhận diện và chặn đúng.

- Toàn bộ quá trình thực thi được ghi lại và tra cứu được, giúp việc demo và phản biện dựa trên dữ liệu thật.

- Bộ kịch bản đánh giá chạy lặp lại được, kèm báo cáo số liệu về mức độ hoàn thành, chi phí và độ an toàn của hệ thống.

- Bộ tài liệu đầy đủ: kiến trúc hệ thống, hướng dẫn cài đặt và sử dụng, báo cáo cuối kỳ và slide bảo vệ.

8. Hướng phát triển của đề tài

- Mở rộng sang kiến trúc multi-agent với agent lập kế hoạch và agent kiểm chứng chuyên trách, khi số liệu đánh giá chứng minh được lợi ích.

- Bổ sung bộ nhớ dài hạn có kiểm soát và kho kiến thức cá nhân kết hợp truy xuất tài liệu (RAG) để Agent trả lời dựa trên dữ liệu riêng của người dùng.

- Tích hợp thêm công cụ thực tế: email, ghi chú, các dịch vụ bên ngoài qua chuẩn kết nối công cụ.

- Bổ sung kênh giao tiếp thứ hai (web chat hoặc Zalo) dùng chung lõi Agent.

- Hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời với phân quyền và hạn mức chi phí riêng.

- Chạy mô hình cục bộ để giảm chi phí và tăng quyền riêng tư dữ liệu.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian thực hiện từ ngày 10/08/2026 đến ngày 06/12/2026 (hai tuần 07/12 - 20/12 là sprint dự phòng). Tiến độ được chia thành 2 giai đoạn, mỗi sprint kéo dài 2 tuần và kết thúc bằng một buổi báo cáo tiến độ với giảng viên:

- Giai đoạn 1: Gồm 4 sprint, từ 10/08/2026 đến 04/10/2026 - xây nền tảng Agent, kênh giao tiếp, ngữ cảnh hội thoại và bộ công cụ.

- Giai đoạn 2: Gồm 4 sprint chính và 1 sprint dự phòng, từ 05/10/2026 đến kết thúc đồ án - an toàn, kiểm chứng, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

Giai đoạn 1: Nền tảng Agent và bộ công cụ (17/08 - 11/10)

| Sprint 1: Nghiên cứu, thiết kế kiến trúc và vòng lặp Agent tối thiểu (10/08 - 23/08) |  |
| --- | --- |
| Tuần 1 10/08 - 16/08 | - Nghiên cứu nguyên lý AI Agent: vòng lặp suy luận - hành động - quan sát, tổ chức context, thiết kế công cụ, cơ chế xác nhận hành động. - Khảo sát các sản phẩm Agent hiện có và cách tổ chức của chúng. - Chốt bản mô tả phạm vi: Agent phục vụ ai, làm loại việc gì, dùng công cụ nào, xác minh kết quả bằng gì; danh sách việc hệ thống không làm. - Thiết kế kiến trúc tổng thể và thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu. - Tìm hiểu Telegram Bot API và cách kết nối mô hình ngôn ngữ. |
| Tuần 2 17/08 - 23/08 | - Khởi tạo dự án: cấu trúc mã nguồn, môi trường phát triển, kiểm thử và tích hợp tự động trên GitHub. - Cài đặt lớp lưu trữ dữ liệu theo thiết kế. - Cài đặt vòng lặp Agent tối thiểu với số bước giới hạn, chạy ngoại tuyến bằng mô hình giả lập, kèm một công cụ đọc đơn giản. - Ghi nhật ký từng bước: mục tiêu, quyết định, công cụ đã gọi, kết quả, lý do dừng. |
| Sản phẩm bàn giao | Tài liệu kiến trúc và phạm vi; dự án khởi chạy được; vòng lặp Agent hoàn thành các nhiệm vụ mẫu và giải thích được lý do dừng. |
| Sprint 2: Kênh giao tiếp Telegram và kết nối mô hình ngôn ngữ (24/08 - 06/09) |  |
| Tuần 1 24/08 - 30/08 | - Tạo bot Telegram; cài đặt lớp giao tiếp: nhận tin nhắn văn bản, lệnh cơ bản và tệp đính kèm. - Gắn mỗi người dùng với phiên làm việc và tác vụ riêng. - Xử lý phản hồi dài, hiển thị trạng thái đang xử lý và tiến độ từng bước; giới hạn tần suất yêu cầu. |
| Tuần 2 31/08 - 06/09 | - Kết nối mô hình ngôn ngữ thật, cho phép đổi nhà cung cấp bằng cấu hình. - Ghi nhận mức sử dụng và chi phí từng lời gọi mô hình; thử lại hợp lý khi dịch vụ quá tải. - Xây dựng chỉ dẫn hệ thống đầu tiên và cơ chế gọi công cụ có kiểm tra dữ liệu. - Kiểm thử toàn tuyến: từ tin nhắn Telegram đến câu trả lời do mô hình thật sinh ra. |
| Sản phẩm bàn giao | Bot Telegram hoạt động với mô hình ngôn ngữ thật; theo dõi được mức sử dụng và chi phí; đổi được nhà cung cấp mô hình mà không sửa mã nguồn. |
| Sprint 3: Tổ chức ngữ cảnh hội thoại và bộ nhớ phiên (07/09 - 20/09) |  |
| Tuần 1 07/09 - 13/09 | - Xây dựng bộ dựng context ba tầng: quy tắc ổn định - thông tin nhiệm vụ hiện tại - diễn biến thực thi mới nhất. - Xây dựng thẻ trạng thái nhiệm vụ cập nhật sau mỗi bước: mục tiêu, tiêu chí hoàn thành, bước hiện tại, công cụ đã dùng, phần việc còn lại. - Kiểm soát dung lượng kết quả công cụ đưa vào context: lưu bản đầy đủ ra ngoài, chỉ nạp phần tóm tắt. |
| Tuần 2 14/09 - 20/09 | - Cài đặt cơ chế rút gọn context khi hội thoại kéo dài, giữ lại quyết định, lý do, kết quả và nguồn. - Cài đặt bộ nhớ phiên: lưu hội thoại gần nhất, trạng thái tác vụ và kết quả công cụ theo từng người dùng; lệnh xem và xóa. - Thực nghiệm so sánh các cách cấp context trên cùng một tập nhiệm vụ để chọn phương án hiệu quả. |
| Sản phẩm bàn giao | Agent giữ được ngữ cảnh hội thoại nhiều lượt; người dùng xem và xóa được bộ nhớ phiên; báo cáo thực nghiệm so sánh kèm số liệu. |
| Sprint 4: Bộ công cụ cốt lõi (21/09 - 04/10) |  |
| Tuần 1 21/09 - 27/9 | - Xây dựng cơ chế đăng ký công cụ: tên, công dụng, thời điểm nên và không nên dùng, tham số hợp lệ, dạng kết quả trả về. - Cài đặt công cụ tra cứu web: tìm kiếm, thu thập nội dung, tóm tắt kèm trích dẫn nguồn. - Viết kiểm thử cho từng công cụ: chạy thành công, đầu vào không hợp lệ, dịch vụ bên ngoài lỗi. |
| Tuần 2 28/09 - 04/10 | - Cài đặt công cụ xử lý tài liệu: nhận tệp qua Telegram, trích xuất nội dung, tóm tắt, nhận diện thông tin quan trọng. - Cài đặt công cụ tạo công việc và nhắc lịch: tạo, sửa, hủy; gửi thông báo đúng thời điểm; khôi phục lịch sau khi khởi động lại. - Kiểm thử toàn tuyến các công cụ qua Telegram bằng kịch bản nhiều bước. |
| Sản phẩm bàn giao | Ba nhóm công cụ cốt lõi hoạt động thật qua Telegram; nhắc lịch gửi đúng hẹn và không mất khi khởi động lại; hoàn thành mốc giữa kỳ. |

Giai đoạn 2: An toàn, tích hợp, kiểm chứng, đánh giá và hoàn thiện (12/10 - kết thúc đồ án)

| Sprint 5: Approval Gate và các cơ chế an toàn (05/10 - 18/10) |  |
| --- | --- |
| Tuần 1 05/10 - 11/10 | - Phân loại mọi hành động theo mức độ rủi ro, từ chỉ đọc dữ liệu đến gửi nội dung ra bên ngoài. - Cài đặt cổng kiểm soát công cụ: kiểm tra quyền hạn và tham số trước khi thực thi; quyền tối thiểu; tách công cụ đọc và ghi. - Cài đặt Approval Gate: tạm dừng hành động nhạy cảm, hiển thị nội dung dự kiến với nút Xác nhận / Hủy, xử lý khi người dùng không phản hồi. |
| Tuần 2 12/10 - 18/10 | - Phòng chống chèn lệnh độc hại: nội dung từ tài liệu và trang web chỉ được coi là dữ liệu, không có quyền thay đổi quy tắc hệ thống. - Áp dụng ngân sách thực thi mỗi nhiệm vụ: giới hạn số bước, thời gian, chi phí; tự dừng khi lỗi lặp lại nhiều lần. - Rà soát nhật ký bảo đảm không lộ khóa truy cập và dữ liệu cá nhân. - Xây dựng và chạy bộ tình huống vượt quyền để kiểm tra Agent từ chối hoặc hỏi lại đúng lúc. |
| Sản phẩm bàn giao | Mọi hành động nhạy cảm đều dừng chờ xác nhận; các tình huống vượt quyền và chèn lệnh độc hại đều bị chặn; báo cáo kiểm thử an toàn. |
| Sprint 6: Kiểm chứng kết quả và phục hồi lỗi (19/10 - 01/11) |  |
| Tuần 1 19/10 - 25/11 | - Cài đặt lớp kiểm chứng kết quả: đối chiếu với bằng chứng thực tế (trạng thái dịch vụ trả về, dữ liệu đã ghi, nguồn trích dẫn) trước khi báo hoàn thành. - Chuẩn hóa cấu trúc câu trả lời cuối: kết quả - căn cứ đã kiểm tra - nguồn - giới hạn - hành động còn chờ duyệt. - Hiển thị trạng thái kiểm chứng trong phản hồi gửi người dùng. |
| Tuần 2 26/11 - 01/11 | - Phân loại các dạng lỗi thường gặp và cách xử lý: lỗi tạm thời thì thử lại, lỗi đầu vào thì tự điều chỉnh, lỗi lặp lại thì dừng và giải thích. - Khôi phục tác vụ đang dở sau khi hệ thống khởi động lại. - Kiểm thử bằng cách chủ động tạo lỗi ở công cụ để quan sát khả năng phục hồi. |
| Sản phẩm bàn giao | Kết quả trả về luôn kèm căn cứ kiểm chứng; hệ thống phục hồi được sau lỗi công cụ và sau khi khởi động lại; báo cáo phân loại lỗi. |
| Sprint 7: Bộ đánh giá định lượng và trang quan sát (02/11 - 15/11) |  |
| Tuần 1 02/11 - 08/11 | - Xây dựng bộ khung đánh giá chạy lặp lại được: mỗi kịch bản nêu tình huống ban đầu, kết quả mong đợi, hành động bị cấm, bằng chứng hoàn thành. - Soạn bộ kịch bản kiểm thử phủ đủ các nhóm: nhiệm vụ thông thường, thiếu thông tin phải hỏi lại, lỗi công cụ, nội dung độc hại, hành động cần xác nhận. |
| Tuần 2 09/11 - 15/11 | - Xây dựng trang quan sát trên localhost: danh sách tác vụ, dòng thời gian từng bước, chi tiết lời gọi công cụ, kết quả kiểm chứng. - Bổ sung trang thống kê tổng hợp và trang xem kết quả đánh giá. - Chạy đánh giá lần đầu lấy số liệu gốc và phân tích các nhóm lỗi chính. |
| Sản phẩm bàn giao | Bộ kịch bản đánh giá chạy bằng một lệnh; trang quan sát và thống kê hoạt động; báo cáo đánh giá lần đầu kèm phân tích lỗi. |
| Sprint 8: Tối ưu, đóng gói sản phẩm và viết báo cáo (16/11 - 29/12) |  |
| Tuần 1 16/11 - 22/11 | - Cải tiến dựa trên số liệu: gom lỗi theo nhóm, tìm nguyên nhân, sửa từng điểm rồi chạy lại toàn bộ bộ đánh giá; chỉ giữ thay đổi khi kết quả tốt lên. - Tối ưu chi phí và tốc độ phản hồi: rút gọn context, giảm lời gọi mô hình không cần thiết, tận dụng dữ liệu đã lưu. - Kiểm thử tổng thể mọi luồng chức năng, bổ sung kiểm thử cho phần còn thiếu. |
| Tuần 2 23/11 - 29/12 | - Đóng gói triển khai bằng Docker; viết hướng dẫn cài đặt và kiểm tra lại trên máy sạch. - Hoàn thiện bộ tài liệu: kiến trúc hệ thống, hướng dẫn sử dụng, danh sách giới hạn đã biết. - Chạy lại toàn bộ bộ đánh giá trên bản đóng gói; lập báo cáo so sánh trước - sau tối ưu. - Viết báo cáo cuối kỳ, chuẩn bị slide và kịch bản demo; quay video demo dự phòng. |
| Sản phẩm bàn giao | Sản phẩm hoàn chỉnh đóng gói bằng Docker; báo cáo so sánh trước - sau tối ưu; báo cáo cuối kỳ, slide và kịch bản demo. |
| Sprint 9 (dự phòng): Xử lý rủi ro và chuẩn bị bảo vệ (29/11 - 20/12) |  |
| 29/11 - 20/12 | - Xử lý các hạng mục còn tồn đọng hoặc trễ tiến độ; sửa lỗi phát sinh khi chạy thử kéo dài. - Chuẩn bị nội dung trả lời phản biện và tổng duyệt demo. - Nếu tiến độ thuận lợi: thực hiện hạng mục mở rộng Calendar Integration và tổng duyệt buổi bảo vệ. |
| Sản phẩm bàn giao | Sản phẩm và báo cáo sẵn sàng cho buổi bảo vệ. |

TP. HCM, ngày…… tháng…… năm 2026

| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) Võ Tuấn Kiệt | Sinh viên thực hiện (Ký tên và ghi rõ họ tên) Tô Thành Nguyên |
| --- | --- |